Приложение №1

к муниципальной программе

«Формирование комфортной сельской среды»

на 2018-2022 годы на территории Знаменского

сельсовета Минусинского района Красноярского края

Перечень мероприятий муниципальной программы

«Формирование комфортной сельской среды»   на 2018-2022 годы на территории Знаменского

сельсовета Минусинского района Красноярского края

| Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель (Ф.И.О. должность) | Срок |  |  | Ожидаемый результат (краткое описание) |  | Показатель результативности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |  |
| Задача 1.Обеспечение формирования единого облика муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Применение правил благоустройства, утвержденных органом местного самоуправления от 22.08.2017 № 68-16-рс по результатам публичных слушаний | Глава Знаменского сельсовета Романченко О.В. | 2018 | 2018 |  | Улучшение состояния (уровня благоустройства) территории Знаменского сельсовета |  | Определение и закрепление лиц ответственных за содержанием объектов благоустройства по этапам в процентах от общего количества объектов благоустройства в муниципальном образовании: 1 этап – 20%; 2- этап – 30%; 3- этап - 50% |
| 1.2. Реализация комплексных проектов благоустройства с привлечением собственников земельных участков, находящихся в непосредственной близости от территории комплексных проектов благоустройства и иных заинтересованных сторон | Специалист 2 категории Дорожкина С.Е. | 2018 | 2022 |  | Улучшение состояния (уровня благоустройства) территории Знаменского сельсовета |  | Комплексных проектов: 1 этап – 1 проект; 2- этап – 2 проекта; 3- этап - 3 проекта. |
| 1.3. Применение лучших практик (проектов, дизайн-проектов) благоустройства общественных территорий | Глава Знаменского сельсовета Романченко О.В. | 2018 | 2022 |  | Благоустройство наиболее посещаемых территорий общего пользования |  | Создание не менее 1-ой концепции благоустройства общественных территории, ежегодно Не менее двух лучших проектов (дизайн-проект) благоустройства общественной территории из краевой базы данных, ежегодно |
| 1.4. Обеспечение системной работы административной комиссии, рассматривающей дела о нарушении правил благоустройства | Глава Знаменского сельсовета Романченко О.В.председатель административной комиссии | 2018 | 2022 |  | Активизация деятельности административной комиссии |  | Не менее 12 решений (протоколов) административной комиссии по вопросам соблюдения правил благоустройства 1 этап – 20%; 2- этап - 30% 3- этап - 50% |
| 1.5. Обеспечение надлежащего состояния и эксплуатации элементов благоустройства на территории Знаменского сельсовета (организация уборки мусора, освещения, озеленения общественных территорий) | Глава Знаменского сельсовета Романченко О.В. | 2018 | 2022 |  | Улучшение состояния (уровня благоустройства) территории Знаменского сельсовета |  | Постоянно |
| Задача 2. Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории Знаменского сельсовета, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.Благоустройство общественных пространств | Глава Знаменского сельсовета Романченко О.В. | 2018 |  | 2022 |  | Улучшение состояния (уровня благоустройства) территории Знаменского сельсовета | Адресный перечень всех общественных территорий приведен в приложение № 2 к Программе |
| 2.2.1. Формирование (уточнение, корректировка) паспорта общественных территорий на основании данных о проведении инвентаризации дворовых территорий с учетом их физического состояния по графику | Глава Знаменского сельсовета Романченко О.В. | 2018 |  | 2022 |  | Уточнение состояния (уровня благоустройства) территории Знаменского сельсовета | Паспорт общественного пространства по форме согласно приложению № 5 к Программе 1 этап – 20%; 2- этап - 30% 3- этап - 50% |
| 2.2.3. Определение наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования подлежащей благоустройству в порядке, установленном органом местного самоуправления | Общественная комиссия по развитию сельской среды | 2018 |  | 2022 |  | Уточнение состояния (уровня благоустройства) территории Знаменского сельсовета | Решение общественной комиссии об утверждении наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования (протокол). |
| Задача 3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории Знаменского сельсовета |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Проведение опроса граждан о выборе территории общего пользования для благоустройства | Глава Знаменского сельсовета Романченко О.В. | 2018 |  | 2020 |  | Выявление реальных потребностей различных групп населения. | Принятие решения на основе общественного мнения о приоритетном проекте |
| 3.2. Организация обсуждения и выработки концепций благоустройства территории общего пользования | Общественная комиссия по развитию сельской среды | 2018 |  | 2020 |  | Выявление реальных потребностей различных групп населения. | Принятие решения на основе общественного мнения о приоритетном проекте |
| 3.3. Привлечение жителей: - к посадке зеленых насаждений; - уборке несанкционированных свалок и мусора | Специалист 2 категории Дорожкина С.Е. | 2018 |  | 2020 |  | Улучшение состояния (уровня благоустройства) территории Знаменского сельсовета | Проведение субботников, не менее 2-ух, ежегодно Привлечение к мероприятиям не менее 5% от общего количества жителей, ежегодно |
| 3.4.Участие в краевых мероприятиях, направленных на повышение активности участия граждан в решении вопросов местного значения | Глава Знаменского сельсовета Романченко О.В. | 2018 |  | 2020 |  | Улучшение состояния (уровня благоустройства) территории Знаменского сельсовета | Формирование и направление заявки на участие в конкурсах, ежегодно, не менее 1-ой заявки |

Проведение инвентаризации общественных территорий с учетом их физического состояния проводится в порядке, установленном Правительством Красноярского края