# РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

# АДМИНИСТРАЦИЯ ЗНАМЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.02.2018                                  с. Знаменка                                         № 21-П

О создании противопаводковой комиссии,

подготовке к безаварийному пропуску

паводковых вод в весенний период

на территории сельсовета

# В целях предупреждения чрезвычайных ситуаций на водных объектах Знаменского сельсовета, защиты населения и обеспечения его жизнедеятельности, сохранности объектов экономики в паводковоопасный период на территории Знаменского сельсовета, ПОСТАНОВЛЯЮ:

# 1. Утвердить противопаводковую комиссию в количестве 9 человек (приложение  № 1).

# 2. Утвердить мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций по подтоплению в период паводковых вод (приложение № 2).

# 4. Рекомендовать руководителям Аржакову В. М. директору ООО «Знаменское»,  Ершову В.В. главному лесничему Знаменского лесничества, начальнику отделения с.Знаменка ООО «ЖКХ»  Ситникову В.А., предпринимателям: Коробейникову А.П., Бутук А.В., Новикову И.В.  Романченко Р.В. выделять необходимый автотранспорт для предупреждения возникновения подтоплений и организации дежурств по решению противопаводковой комиссии.

# 5. Членам ДПД Карасеву А.Т., Хусаинову В.М. организовать круглосуточное дежурство на дамбе прудов с. Знаменка. Ответственные за водопропуск воды пруда по решению собрания граждан в с. Восточное – Осипов В. А., Дарченко В.П. в с. Верхняя Коя – Ябуров Н.Г.

# 6. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

7. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в газете «Власть труда».

# Глава сельсовета                                                       О. В. Романченко

Приложение № 1 к

Постановлению №21-П от 26.02.2018

# СОСТАВ

противопаводковой комиссии

по Знаменскому сельсовету

Телефон

1. Романченко О.В.           глава Знаменского сельсовета                       74-2-36

председатель комиссии                           89607547877

89082238045

2. Аржаков В. М.              директор ООО «Знаменское»                       р.74-2-80

зам. председателя комиссии                        р.74-2-42

д.74-2-30

89080148674

Члены комиссии:

3. Ершов В.В.               Главный лесничий

Знаменского лесничества                                р. 74-2-62

89135551050

4. Хусаинов В.М.        член ДПД

89509973915

5. Карасев А.Т.                член ДПД                                                    89080172535

6. Ситников В.А.	начальник участка ООО                           89020125434

«ЖКХ»

7. Черепко М.Л.	инженер по снабжению 			  74-2-86

ИП Черепко С.Ю.	              89029473857

8. Ябуров Н.Г.                член ДПД                                                   89233386310

89020126072

В случае чрезвычайной ситуации звонить в МЧС по тел. 2-02-05, 5-00-63,

а также отдел ГО, ЧС и ПБ администрации Минусинского района тел. 2-54-05.

Приложение № 2

к Постановлению №21 -П от 26.02.2018

.

# М Е Р О П Р И Я Т И Я

ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

НА ПЕРИОД ПАВОДКОВЫХ ВОД НА ТЕРРИТОРИИ

ЗНАМЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки | ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Рассмотреть на очередном заседании комиссии по ЧС вопрос по предстоящим работам в период паводковых вод, ливневых дождей | 17.03.2018 | Романченко О.В. |
|  | Установить постоянное наблюдение за состоянием плотин, уровнем воды в водоемах, водопропускными устройствами | До окончания паводка | Романченко О.В. Карасев А.Т. Хореняк А.Г. Ябуров Н.Г. |
|  | Провести необходимые подготовительные работы по защите скважин, обеспечивающих население питьевой водой, электроподстанций, линий электропередач, связи. | До окончания паводка | Ситников В.А. Чугин Л.И. |
|  | Организовать работу по очистке водопропускного устройства ото льда ГТС в с. Знаменка (пруд Кубрак А.М., пруды с. Знаменка, Верхняя Коя, с.Восточное). | до 31.03.2018 | Романченко О.В. Карасев А.Т. Хусаинов В.М. |
|  | Подготовка информационного письма Зам. главы Минусинского района А.В. Пересунько о проведении обследования и очистки водопропускного лотка ото льда и наносного грунта в пос. Пригородный | до 18.03.2018 | Романченко О.В. |
|  | Создать запасы суглинистого грунта, гравия и песка на дамбу с. Знаменка, с. Восточное, с. Верхняя Коя на случай подтопления водопропускного устройства и дамбы | до 10.04.2018 | Романченко О.В. |
|  | Подготовить сифон к работе для увеличения сброса воды из пруда в с. Восточное | до 05.04.2018 | Романченко О.В. Хореняк А.Г. |
|  | Произвести очистку водопропускного лотка ул. Шоссейная в с. Знаменка и осуществлять водопропуск в р.Лугавку | до 20.04.2018 | Романченко О.В. |
|  | Произвести завоз суглинистого грунта, гравия, песка на водопропускной лоток в пос. Пригородный | до 15.04.2018 | Романченко О.В. |
|  | Произвести очистку дамбы п. Сухое Озеро во избежание подтопления жилых домов по ул. Луговая, водопропускной трубы через дорогу ул. Школьная | до 25.03.2018 | Романченко О.В. Эйснер В.Ф. |
|  | Произвести очистку трубы для сброса воды дороги ул. Красных Партизан с. Верхняя Коя. | до 31.03.2018 | Романченко О.В. Ябуров Н.Г. |
|  | Очистить канавы водосброса по ул. Ленина с. Восточное. | до 20.04.2018 | Романченко О.В. Дарченко О.Н. |
|  | Произвести обваловку существующего кладбища в с. Знаменка; организовать завоз грунта (гравий, песок) на дорогу нового кладбища во избежание размывания дороги | до 15.04.2018 | Романченко О.В. |
|  | Произвести завоз грунта (гравий) на дорогу кладбища в с. Верхняя Коя во избежание промоины | до 15.04.2018 | Романченко О.В. Ябуров Н.Г. |
|  | Обследовать территорию угрозы размыва лога в пос. Пригородный | до 15.04.2018 | Романченко О.В. Швайгерт А.А. |
|  | Обследовать и произвести обваловку существующих скважин в с.Знаменка во избежание подтопления | до 15.04.2018 | Романченко О.В. Ситников В.А. |
|  | Организовать запас грунта (гравий, скала, песок) во избежание промоины мостика с. Верхняя Коя | до 15.04.2018 | Романченко О.В. Ябуров Н.Г. |
|  | Установить водомерные линейки в с. Восточное, с. Верхняя Коя для наблюдения за уровнем воды в реке Лугавка | Весь период паводка | Романченко О.В. |
|  | Проводить разъяснительную работу среди населения ул. Заречная, ул. Ленина, ул. Веселый Ключ, ул. Набережная в с. Знаменка, ул. Луговая, ул. Зеленая пос. Сухое Озеро по предупреждению паводка и подтопления | март, апрель | Романченко О.В. Сухалова М.А. |
|  | Организовать готовность техники, огнеборцев на ГТС на территории сельсовета | март | Романченко О.В. Аржаков В.М. Хусаинов В.М. |
|  | Провести проверку и ремонт локальной системы оповещения по селам сельсовета | март | Романченко О.В. Сухалова М.А. |