# ПРОЕКТ

# АДМИНИСТРАЦИЯ ЗНАМЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

# МИНУСИНСКОГО РАЙОНА

# КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г.                                 с. Знаменка                              №   - П

О противопаводковых мероприятиях

на территории сельсовета

# В целях предупреждения чрезвычайных ситуаций на водных объектах Знаменского сельсовета, защиты населения и обеспечения его жизнедеятельности, сохранности объектов экономики в паводковоопасный период на территории Знаменского сельсовета, ПОСТАНОВЛЯЮ:

# 1. Утвердить противопаводковую комиссию в количестве 8 человек (приложение  № 1).

# 2. Утвердить мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций по подтоплению в период паводковых вод (приложение № 2).

# 3. Утвердить мероприятия по обеспечению эвакуации населения, попадающего под  затопление, в случае резкого поднятия уровня воды (приложение № 3).

# 4. Рекомендовать руководителям Аржакову В. М. директору ООО «Знаменское», Ершову В.В. главному лесничему Минусинского лесничества, начальнику отделения с.Знаменка ООО «ЖКХ» Ситникову В.А., предпринимателям: Беспаловой А.С., Бутук А.В., Новикову И.В., Коробейникову А.П.  выделять необходимый автотранспорт для предупреждения возникновения подтоплений и организации дежурств по решению противопаводковой комиссии.

# 5. Мастеру производства ООО «АПГ «Минал» Оточину К. Н., предпринимателю Кубрак А.М. организовать круглосуточное дежурство на дамбе прудов с. Знаменка. Ответственные за водопропуск воды пруда по решению собрания граждан в с. Восточное – Осипов В. А., в с. Верхняя Коя – Вирясов В.П.

# 6. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

7. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем официального опубликования в газете «Власть труда».

# Глава администрации                                                  О. В. Романченко

Приложение № 1 к

Постановлению

№ -П от 2013г.

# С П И С О К

противопаводковой комиссии

по Знаменскому сельсовету

Телефон

1. Романченко О.В.           глава Знаменского сельсовета                       74-2-36

председатель комиссии                           89831679989

89082238045

2. Аржаков В. М.              директор ООО «Знаменское»                        74-3-82					   зам. председателя комиссии                         74-2-30

89080148674

Члены комиссии:

3. Ершов В.В.               Участковый Знаменского                              74-2-62

лесничества  			                 89135551050

4. Воронцов Б.В.              ст. участковый инспектор милиции              74-2-71

89503033710

5. Аржаков М. В.           директор Знаменской средней школы           74-3-08

89832614432

6. Оточин К. Н.    	Мастер производства

ООО «АПГ «Минал»                 сот.  8-908-327-53-66

7.Ситников В.А.	начальник участка ООО 	сот.   8-908-327-9316

«ЖКХ»                                          сот.   8-950-419-6015

8. Черепко М.Л.	инженер по снабжению 			  74-2-86

ИП Черепко С.Ю.	сот.   8-902-947-3857

В случае чрезвычайной ситуации звонить в МЧС по тел. 2-02-05, 5-00-63,

а также отдел ГО и ЧС администрации Минусинского района тел. 2-54-05.

Приложение № 2  к Постановлению

№  -П. от 2013 г.

# М Е Р О П Р И Я Т И Я

ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

НА ПЕРИОД ПАВОДКОВЫХ ВОД НА ТЕРРИТОРИИ

ЗНАМЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки | ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Рассмотреть на очередном заседании комиссии по ЧС вопрос по предстоящим работам в период паводковых вод, ливневых дождей | 31.03.2014 | Романченко О.В. |
|  | Установить постоянное наблюдение за состоянием плотин, уровнем воды в водоемах, водопропускными устройствами | До окончания паводка | Романченко О.В. |
|  | Провести необходимые подготовительные работы по защите скважин, обеспечивающих население питьевой водой, электроподстанций, линий электропередач, связи. | До окончания паводка | Романченко О.В. |
|  | Организовать работу по очистке водопропускного устройства ото льда ГТС в с. Знаменка (пруд Кубрак А.М., пруды с. Знаменка, Верхняя Коя, с.Восточное). | до 31.03.2014 | Романченко О.В. |
|  | Создать запасы скального грунта, глины ГТС на дамбу с. Знаменка, с. Восточное, с. Верхняя Коя на случай подтопления водопропускного устройства и дамбы | до 10.04.2014 | Романченко О.В. |
|  | Подготовить сифон к работе для увеличения сброса воды из пруда в с. Восточное | до 05.04.2014 | Романченко О.В. |
|  | Произвести очистку водопропускного лотка ул. Шоссейная в с. Знаменка и осуществлять водопропуск в р.Лугавку | до 20.04.2014 | Романченко О.В. |
|  | Произвести завоз скального грунта, глины на водопропускной лоток в пос. Пригородный и произвести очистку водопропускного лотка ото льда в пос. Пригородный | до 15.04.2014 до 31.03.2014 | Романченко О.В. |
|  | Произвести очистку дамбы пос. Сухое Озеро во избежание подтопления жилых домов по ул. Луговая, водопропускной трубы через дорогу ул. Школьная | до 25.03.2014 | Романченко О.В. |
|  | Произвести очистку трубы для сброса воды дороги ул. Кр. Партизан с. Верхняя Коя. | до 31.03.2014 | Романченко О.В. |
|  | Очистить канавы водосброса по ул. Ленина с. Восточное. | до 20.04.2014 | Романченко О.В. |
|  | Произвести обваловку существующего кладбища в с. Знаменка; организовать завоз грунта (гравий) на дорогу нового кладбища во избежание размывания дороги | до 15.04.2014 | Романченко О.В. |
|  | Произвести завоз грунта (гравий) на дорогу кладбища в с. Верхняя Коя во избежание промоины | до 15.04.2014 | Романченко О.В. |
|  | Обследовать территорию угрозы размыва лога в пос. Пригородный | до 15.04.2014 | Романченко О.В. |
|  | Создать запас грунтов (гравий, скала, во избежание размыва улиц в с.Знаменка (Комсомольская, Пролетарская | до 15.04.2014 | Романченко О.В. |
|  | Обследовать и произвести обваловку существующих скважин в с.Знаменка во избежание подтопления | до 15.04.2014 | Романченко О.В. |
|  | Организовать запас грунта (гравий, скала) во избежание промоины мостика с. Верхняя Коя | до 15.04.2014 | Романченко О.В. |
|  | Проводить разъяснительную работу среди населения ул. Заречная, ул. Ленина, ул. Веселый Ключ в с. Знаменка, ул. Луговая, ул. Зеленая пос. Сухое Озеро по предупреждению паводка и подтопления | март, апрель | Романченко О.В. |
|  | Организовать готовность техники на ГТС на территории сельсовета | март | Романченко О.В. |

Приложение № 3 к

Постановлению

№ -п от 2013 г.

### М Е Р О П Р И Я Т И Я

по обеспечению эвакуации населения,

попадающего под затопление в случае резкого поднятия уровня воды

в реке Лугавка в с. Знаменка в случае увеличения сброса

воды из пруда ул. Заречная, ул. Ленина, ул. Веселый Ключ, Кирпичная, Набережная

1. Количество жилых домов, попадающих                                        117

под затопление

2. Количество жителей, проживающих                                             699  человек

в домах, попадающих под затопление,

в том числе дети до 14 лет

3. Места размещения населения:

- Знаменский детский сад                                                                 100  человек

- Знаменский СДК                                                                             500человек

- Знаменская участковая больница	                                          100  человек

4. Выделение транспорта для обеспечения

эвакуации населения:

- ООО «Знаменское»  с. Знаменка                          УАЗ                    2 ед.

( Аржаков В. М.);

- Знаменское лесничество с. Знаменка                  УАЗ                    1 ед.

( Ершов В.В.);

- Знаменская участковая больница                        УАЗ                    1 ед.

( Котий Н.М.).

- Знаменская средняя школа

( Аржаков М. В.)                                                автобус             2 ед.

Ответственные за обеспечение эвакуации населения:

- председатель эвакокомиссии Романченко О.В.;

- директор ООО «Знаменское» Аржаков В. М.;

- директор школы Аржаков М. В.

5. Каждому жителю иметь трехдневный продовольственный паек (председателю эвакокомиссии довести информацию до жителей).

6. Ответственные за эвакуацию скота из зоны  затопления:

-   Фогуль С.В. - гл. ветврач  ООО «Знаменское»;

-   Одежкин И.В.– зав. гаражом  ООО «Знаменское».

-   Чеботарева В.С., ветврач «Ветобъединение».