# РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

# АДМИНИСТРАЦИЯ ЗНАМЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.03.2017                                      с. Знаменка                                                20-П

О создании противопаводковой комиссии,

подготовке к безаварийному пропуску

паводковых вод в весенний период

на территории сельсовета

# В целях предупреждения чрезвычайных ситуаций на водных объектах Знаменского сельсовета, защиты населения и обеспечения его жизнедеятельности, сохранности объектов экономики в паводковоопасный период на территории Знаменского сельсовета, ПОСТАНОВЛЯЮ:

# 1. Утвердить противопаводковую комиссию в количестве 8 человек (приложение  № 1).

# 2. Утвердить мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций по подтоплению в период паводковых вод (приложение № 2).

# 3. Рекомендовать руководителям Аржакову В. М. директору ООО «Знаменское»,  Ершову В.В. главному лесничему Знаменского лесничества, начальнику отделения с.Знаменка ООО «ЖКХ»  Ситникову В.А., предпринимателям: Коробейникову А.П., Бутук А.В., Новикову И.В.  Романченко Р.В. выделять необходимый автотранспорт для предупреждения возникновения подтоплений и организации дежурства по решению противопаводковой комиссии.

# 4. Члену ДПД Карасеву А.Т., предпринимателю Кубрак А.М. организовать круглосуточное дежурство на дамбе прудов с. Знаменка. Ответственные за водопропуск воды пруда по решению собрания граждан в с. Восточное – Осипов В. А.,  в с. Верхняя Коя – Ябуров Н.Г.

# 5. Контроль за исполнением данного Постановления оставляю за собой.

6. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в газете «Власть труда».

# Глава сельсовета                                                                       О. В. Романченко

Приложение № 1 к

Постановлению № 20-П от 09.03.2017

# СОСТАВ

противопаводковой комиссии

по Знаменскому сельсовету

Телефон

1. Романченко О.В.           Глава Знаменского сельсовета                       74-2-36

председатель комиссии                           89607547877

89082238045

2. Аржаков В. М.              Директор ООО «Знаменское»                       р.74-2-80

зам. председателя комиссии                        р.74-2-42

д.74-2-30

89080148674

Члены комиссии:

3. Ершов В.В.               Главный лесничий

Знаменского лесничества                                р. 74-2-62

89135551050

4. Воронцов Б.В.          Старший УУП МОМВД России

«Минусинский»                                               р. 74-2-71

89503033710

5. Карасев А.Т.                Член ДПД                                                    89080172535

6. Ситников В.А.	Начальник участка ООО                           89020125434

«ЖКХ»

7. Черепко М.Л.	Инженер по снабжению 			  74-2-86

ИП Черепко С.Ю.	              89029473857

8. Ябуров  Н.Г.                 Руководитель КФХ                                   89083279448

Председатель Сельсовета

В случае чрезвычайной ситуации звонить в МЧС по тел. 2-02-05, 5-00-63,

а также отдел ГО, ЧС и ПБ администрации Минусинского района тел. 2-54-05, 112*

Приложение № 2

к Постановлению № 20-П  от 09.03.2017

.

# М Е Р О П Р И Я Т И Я

ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

НА ПЕРИОД ПАВОДКОВЫХ ВОД НА ТЕРРИТОРИИ

ЗНАМЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки | ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Рассмотреть на очередном заседании комиссии по ЧС вопрос по предстоящим работам в период паводковых вод, ливневых дождей | 17.03.2017 | Романченко О.В. |
|  | Установить постоянное наблюдение за состоянием плотин, уровнем воды в водоемах, водопропускными устройствами | До окончания паводка | Романченко О.В. Карасев А.Т. Хореняк А.Г. Ябуров Н.Г. |
|  | Провести необходимые подготовительные работы по защите скважин, обеспечивающих население питьевой водой, электроподстанций, линий электропередач, связи. | До окончания паводка | Ситников В.А. Чугин Л.И. |
|  | Организовать работу по очистке водопропускного устройства ото льда ГТС в с. Знаменка (пруд Кубрак А.М., пруды с. Знаменка, Верхняя Коя, с.Восточное). | до 31.03.2017 | Романченко О.В. Кубрак А.М. Карасев А.Т. Ябуров Н.Г. Осипов В.А. |
|  | Создать запасы суглинистого грунта, гравия и песка на дамбу с. Знаменка, (пруд спиртзавода) с. Восточное на случай подтопления водопропускного устройства и дамбы | до 10.04.2017 | Романченко О.В. |
|  | Подготовить сифон к работе для увеличения сброса воды из пруда в с. Восточное | до 05.04.2017 | Романченко О.В. Осипов В.А. |
|  | Произвести очистку водопропускного лотка ул. Шоссейная в с. Знаменка и осуществлять водопропуск в р.Лугавку | до 20.04.2017 | Романченко О.В. Димитров К.Н. – ДРСУ-10 |
|  | Установить контроль за пропуском воды через лоток в пос. Пригородный | до 15.04.2017 | Романченко О.В. Швайгерт А.А. |
|  | Произвести завоз грунта (гравий) на дорогу кладбища в с. Верхняя Коя во избежание промоины | до 15.04.2017 | Романченко О.В. Ябуров Н.Г. |
|  | Обследовать территорию угрозы размыва лога в пос. Пригородный | до 15.04.2017 | Романченко О.В. Комиссия района по Согласованию |
|  | Установить водомерные линейки в с. Восточное, с. Верхняя Коя для наблюдения за уровнем воды в реках Лугавка, Коя | Весь период паводка | Романченко О.В. Ябуров Н.Г Осивов В.А. |
|  | Проводить разъяснительную работу среди населения ул. Заречная, ул. Ленина, ул. Веселый Ключ в с. Знаменка, ул. Луговая, ул. Зеленая пос. Сухое Озеро по предупреждению паводка и подтопления | март, апрель | Романченко О.В. Рыбкина О.С. Эйснер В.Ф. -ДПО |
|  | Организовать готовность техники, огнеборцев на ГТС на территории сельсовета | март | Романченко О.В. Карасев А.Т. Хусаинов В.М. Калнин В.И. Ябуров Н.Г. |
|  | Провести проверку и ремонт локальной системы оповещения по селам сельсовета | март | Романченко О.В. |
|  | Заключить муниципальный договор на оплату страховых выплат за причинение вреда при эксплуатации опасных производственных объектов на территории сельсовета | до 01.04.2017 | Романченко О.В. Ловицкая С.Г. |
|  | Обучить в установленном порядке ответственных лиц за безопасную эксплуатацию ГТС | до 01.03.2017 | Романченко О.В. |
|  | Выделить из бюджета 20 т.р. на расходы связанные с безопасностной экспл. ГТС | За весь период | Романченко О.В. Ловицкая С.Г. |
|  | Направлены для согласования правила Безопасности эксплуатации гидротехсооружений в Федеральные органы гос.надзора | За весь период | Романченко О.В. |
|  | Обеспечить контроль за показателями состояния ГТС | Во время паводка | Рыбкина О.С. Ябуров Н.Г. Осипов В.А. Карасев А.Т. |